# 📄 INTRODUCTION DU PROJET EVA SHOE

## 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

### 1.1. IDENTITÉ DU PROJET

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Nom du site | EVA SHOE |
| Propriétaire | Eva |
| Secteur | E-commerce de mode (Vêtements, Chaussures, Accessoires) |
| Marché cible | Afrique (Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, RDC) |
| Positionnement | Mode accessible, tendance, adaptée aux morphologies africaines |
| Valeur ajoutée | Paiements Mobile Money, livraison rapide, retours faciles, support WhatsApp |

### 1.2. OBJECTIFS DU PROJET

Objectif principal :
Créer une plateforme e-commerce robuste, moderne et adaptée au marché africain pour la vente de chaussures, vêtements et accessoires.

Objectifs spécifiques :

| # | Objectif | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Expérience utilisateur | Interface fluide, mobile-first, rapide (< 3s) |
| 2 | Paiements locaux | Intégration Mobile Money (Orange Money, MTN MoMo) + Stripe |
| 3 | Livraison | Gestion des zones, frais, suivi via WhatsApp |
| 4 | Administration | Backoffice complet pour gérer catalogue, commandes, stocks |
| 5 | Performance | PWA, mode hors ligne, images optimisées |
| 6 | Sécurité | Paiements sécurisés, données protégées, RGPD |
| 7 | Évolutivité | Architecture permettant d'ajouter des fonctionnalités |

## 2. TECHNOLOGIES RETENUES

| Composant | Technologie | Version |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js | 14+ (App Router) |
| Langage | TypeScript | 5+ |
| Base de données | Supabase (PostgreSQL) | - |
| Authentification | Supabase Auth | - |
| Stockage | Supabase Storage | - |
| UI | Tailwind CSS | 3+ |
| Composants | Shadcn/ui | - |
| État | Zustand | - |
| Requêtes | React Query (TanStack) | - |
| Formulaires | React Hook Form + Zod | - |
| Paiements | Stripe + Orange Money API | - |
| Emails | SendGrid | - |
| SMS | Twilio | - |
| PWA | next-pwa | - |
| Hébergement | Vercel (Frontend) + Supabase (Backend) | - |

## 3. FONCTIONNALITÉS PRIORITAIRES (MVP)

### MUST HAVE (Indispensables au lancement)

| # | Module | Fonctionnalités |
| --- | --- | --- |
| 1 | Catalogue | Produits (CRUD), Variantes (taille, couleur), Catégories, Images |
| 2 | Panier | Ajout, modification, suppression, réservation de stock |
| 3 | Commande | Validation, suivi (statuts), historiques |
| 4 | Paiements | Paiement à la livraison (cash), Mobile Money |
| 5 | Livraison | Informations client, génération de numéro de suivi |
| 6 | Administration | Gestion des produits, commandes, stocks |
| 7 | Authentification | Inscription, connexion, profils clients |
| 8 | Backoffice | Dashboard, commandes, produits, stocks |
| 9 | Architecture | Next.js + Supabase + PWA (hors ligne) |

### SHOULD HAVE (Importants mais non bloquants)

| # | Module | Fonctionnalités |
| --- | --- | --- |
| 1 | Avis | Notes, commentaires, photos |
| 2 | Favoris | Sauvegarde de produits |
| 3 | Promotions | Codes promo, réductions |
| 4 | Statistiques | Ventes, produits populaires, panier moyen |
| 5 | Emails | Confirmations, relances (panier abandonné) |

### COULD HAVE (Optionnels, améliorations)

| # | Module | Fonctionnalités |
| --- | --- | --- |
| 1 | Collections | Lookbook, tenues complètes |
| 2 | Newsletter | Emails marketing |
| 3 | PWA avancée | Notifications push, synchronisation |

## 4. FEUILLE DE ROUTE (TÂCHES PRINCIPALES)

| Phase | Tâches | Durée estimée |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Conception + Setup technique | 1-2 semaines |
| Phase 2 | Authentification + Profils | 1 semaine |
| Phase 3 | Catalogue produits + Catégories | 2 semaines |
| Phase 4 | Panier + Variantes | 1-2 semaines |
| Phase 5 | Commandes + Paiements (simplifiés) | 2 semaines |
| Phase 6 | Administration (Backoffice) | 2 semaines |
| Phase 7 | Tests, Optimisation, Mise en ligne | 1-2 semaines |

## 5. STRUCTURE DE L'ÉQUIPE

| Rôle | Nom |
| --- | --- |
| Chef de projet / Propriétaire | Eva |
| Développeur Frontend | À définir |
| Développeur Backend | À définir |